| 2024年门店装修项目招标需求 |  |
| --- | --- |
| 类目 | 需求描述 |
| 服务内容 | 根据指定待装修店铺复尺、出具完整效果图、预算报价及施工安装 |
| 项目合作时间 | 2024年度 |
| 合作方式 | 年度合作 |
| 合作范围 | 指定合作区域 |
| 项目工期 | 1、接到待装修店铺通知，5日内出具店招门头、7日内出具店铺装修效果图及预算报价； 2、接到工厂相关批复后，15日内施工完成店招门头，30日施工完成店内部装修； |
| 服务商要求 | a. 公司注册资金须在人民币壹佰万（含）以上； b.近年内与国内连锁品牌合作，提供安装店招、形象店相关资料； c.提供3年内与轮胎企业店招合同（加分项）； |
| 验收、结算方式及账期 | 门店装修验收以线上验收、线下验收并行，线上验收评定合格，支付80%门店装修款，线下验收评定合格，支付该门店20%装修款，结算以电汇方式，验收合格发票入账后30自然日 |
| 参与招标需提供资料 | 1、参与竞标企业所必需的资料； 2、轮胎企业或大型连锁品牌店招及店铺装修项目经验（照片及项目简述）； 3、项目预算报价； 4、可施工区域说明 |
| 备注 | 1、招标保证金20万元，需于开标前汇至浦林公司账户； 2、报价需含差旅费等全部人工费用，包括但不限于住宿费、餐饮费、运输费、动火证相关费用。 |

2024年度门店装修地域划分

华东 山东省、河南省、江苏省、上海市

华北 北京、天津、河北省、山西省

东北 黑龙江省、吉林省、辽宁省

西北 陕西省、青海省、宁夏回族自治区、甘肃省、新疆维吾尔自治区

中部 湖北省、湖南省、安徽省、江西省

西南 四川省、贵州省、重庆市、云南省、西藏自治区

华南 广东省、福建省、浙江省、广西壮族自治区、海南省

设计施工参照标准示例

设计施工标准以各品牌SI标准为唯一参考标准

详情见网络公盘\\isilon.pct.cs\Share\Public\项目文档\市场中心-公盘文件\国内市场推广-公盘文件\07门店装修标准

施工门店相关资料

一、施工前照片

正面、远景、内部等

二、设计效果图纸

按照VI标准提供PDF或者jpg

三、施工中照片

主钢架结构（焊接成品）、铝塑板（施工过程）、字体固定及其他施工全部部位

四、竣工照片

门头正面、门店远景、门头侧面、门头左右45度各一张、门头正面发光字点亮、及其他施工全部部位

五、尺寸测量照片（照片视频均可，已看清刻度为第一原则）

室外

门头：长度、高度、封底进深

发光字/pvc字：长度、高度、厚度

立柱/包柱：长度、宽度

灯箱：长度、宽度、厚度

室内 形象墙：高度、宽度

水晶字：长度、高度、厚度

墙裙：高度

吊架：长度、宽度

仅供参考：